# АДМИНИСТРАЦИЯ БАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с.Баево

# от  29.09.2017                                                                                                   № 43а

Об утверждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2022 годы

На основании Устава Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Баевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.	Утвердить проект Муниципальной программы  «Формирование современной городской среды  на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2022 годы .

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.	Настоящее постановление разместить на официальном сайте  Ардатовского муниципального района и в информационном бюллетене  Баевского сельского поселения.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Баевского

сельского поселения                                                                 И.С. Слугин

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

# «Формирование современной городской среды  на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия» на 2018-2022 годы

# Паспорт
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского  Ардатовского муниципального района Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия Республики Мордовия. |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия с учетом приоритетов территориального развития; создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения в соответствие с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования. 2. Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования. 3. Доля площади благоустроенных общественных территорий общего пользования. 4. Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя . |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 годы без разделения на этапы |
| Объемы финансового обеспечения Программы | Объем финансирования Программы составляет 5700,0* тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –1100,0 тыс. рублей, в 2019 году –900,0 тыс. рублей, в 2020 году –300,0тыс. рублей, в 2021 году –202721,75 тыс. рублей, в 2022 году –202721,75 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Выполнение поставленных целей и задач Программы, улучшение целевых индикаторов и показателей Программы. |

*- объемы финансирования носят прогнозный характер.

# Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства общественных  территорий Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие.

Работа по благоустройству  сельского поселения  пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за  территориями общего пользования не ведётся. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве  общественных территорий.

Наиболее посещаемые общественные территории в Баевском сельском поселении потеряли  эстетический вид и нуждаются в ремонте. На отдельных общественных территориях  оборудование,(за исключением  недавно установленной детской площадки и парковой зоны)  имеет высокую степень  морального и физического износа ,отсутствуют площадки  для парковки  личного автотранспорта. Все территории общего пользования   сельского поселения нужно оснастить освещением, оборудовать скамейками, установить урна.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью.

Современный житель воспринимает всю территорию места проживания как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных общественных территориях ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение  общественных пространств, его интересует качество уборки общественных территорий, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Вместе с тем понятных требований к организации современного  пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не существует. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

- этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.

# Раздел 2. Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

В последнее время ситуация в сфере благоустройства несколько меняется, но эти изменения требуют, чтобы их закрепили. Создание приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является новым инструментом для учета реальных потребностей жителей, изменения социальных и экономических реалий. Необходимо активно вовлекать жителей в  процесс планирования и реализации программ благоустройства, поддерживать общественные проекты, использовать самые современные технологии и коммуникации. Благоустроенные парки, , стадионы, места для проведения праздничных мероприятий – всё это должно быть в любом населенном пункте. Только в этом случае людям будет нравиться здесь жить и работать.

Целью данной Программы как раз и является повышение качества и комфорта городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия.

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия с учетом приоритетов территориального развития;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству  общественных территорий  Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных  территорий  сельского поселения в соответствие с едиными требованиями.

Программа рассчитана на период 2018-2022 годов. Реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Целевые индикаторы выполнения Программы приведены в приложении 1.

# Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение на территории  Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия комплекса мер организационно-правового, финансово-инвестиционного характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ.

Организационно-правовые мероприятия предполагают:

- организация отбора на территории  Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия реализованных проектов по благоустройству в целях представления их в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодное (на период действия Программы) предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия на конкурс не менее двух реализованных в  году лучших проектов по благоустройству  территорий общего пользования в порядке и на условиях, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.

Мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной  программы предполагают следующие мероприятия:

- работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в общественных местах, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей, в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней ( библиотеки, спортивные площадки), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

- информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

- индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.

Перечень основных мероприятий Программы указан в приложении 2.

Раздел 4. Обобщенная характеристика мер  государственного и правового регулирования.

Реализация муниципальной программы не предусматривает осуществление мер государственного регулирования.

Основной мерой правового регулирования Муниципальной программы станет формирование нормативно-правовой базы Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия, состоящей в том числе из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, законов Республики Мордовия, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Республики Мордовия, Главы Ардатовского муниципального района постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, поручений Главы Республики Мордовия ,Главы  Ардатовского муниципального района и Главы Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района РМ.

# Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 5700,0тыс. рублей, в том числе 2793,0тыс. рублей средства федерального бюджета, 2793,0 тыс. рублей средства республиканского бюджета Республики Мордовия и 57, 0тыс. рублей средства местного бюджета  и 57,0 тыс рублей- объём финансового участия граждан.

Средства, направляемые на реализацию мероприятий Программы, распределяются следующим образом:

средства в размере 5700,0 тыс. рублей подлежит направлению на реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  (царк,стадион и др.).

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.

Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: правовые, финансовые, административные, а также риски, связанные с территориальными особенностями.

Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением или прекращением программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости, на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основные условия минимизации этой группы рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

# Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия ответственного исполнителя Программы, участников Программы и органов местного самоуправления.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Администрация Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия осуществляет общее руководство Программой.

# Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории Баевсакого сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных  территорий общего пользования -  единиц.

2. Площадь благоустроенных  территорий общего пользования -  кв.м.

3. Доля площади благоустроенных  территорий общего пользования -  процент.

4. Площадь благоустроенных  территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя -  кв. м.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

Раздел 9. Адресный перечень  общественных территорий в рамках реализации  Программы.

Адресный перечень общественных территорий ,подлежащих  благоустройству в 2018-2022 годах приведен в приложении № 6  к муниципальной программе. Перечни  общественных территорий  с адресом по благоустройству на текущий год отбираются  конкурсным   путём из общего перечня территорий.

Приложение 1
к Программе "Формирование
современной городской среды на
территории Баевского сельского

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия"
на 2018-2022 годы

# Целевые индикаторы и показатели
Программы "Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

| N | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 1700 | 4000 | 6836 | 8075 | 4800 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий общего пользования | проценты | 6,7 | 15,7 | 26,9 | 31,8 | 18,9 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя | кв. м | 0,67 | 1,57 | 2,67 | 3,16 | 1,88 |

Приложение 2
к Программе "Формирование
современной городской среды на
территории  Баевского сельского поселения

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия"

на 2018-2022годы

Перечень  основных мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2022 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Срок реализации программы | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |  |
| 1. |  | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий , в том числе: | Администрация с/п |  |  | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия |
| 1.1. |  | Благоустройство территории для проведения праздничных мероприятий.Адрес: Р,,Ардатовскийрайон,с.Баево,ул.Советская, в 20 м от здания пришкольного интерната.Планируемые мероприятия :строительство летней эстрады,установкаскамеек,урн,освещение,озеленение. Благоустройство прилегающей территории скульптуры воина-земляка Адрес:РМ.Ардатовскийрайон,с.Баево,ул.Советская,в 25 м от ФАП .Планируемые мероприятия,в том числе : установка скамеек,урн,освещение,озеленение |  |  |  | 2018 2018 | 1000,0 700,0 |  |  |  |  | 1000, 700,0 |  |
| 1.2. |  | Благоустройство стадиона Адрес:РМ,Ардатовский район,с.Баево,ул.Советская,в 80 мот школы в т.ч. установка скамеек,урн,освещение.асфальтированной дорожки по периметру,озеленение. |  |  |  | 2019 |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
| 1.3. |  | Благоустройство детской площадкиАдрес:РМ,Ардатовский район,с.Баево,ул,Советская,7а .Планируемые мероприятия вт.ч. установка скамеек.урн, мероприятия по озеленению, освещение |  |  |  | 2020 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 14 |  | Благоустройство парковой зоны. Адрес: РМ,Ардатовский район,с.Баево,ул.Советская,д.7а, в том числе строительство пещеходной дорожки,газонов,установка урн, освещение. |  |  |  | 2021 |  |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |
| 15 | Благоустройство парка,в том числе,Адрес:РМ,Ардатовскийрайон,с.Баево,ул.Советская,в 20 м от школы. Планируемые мероприятия: установка урн, скамеек, освещение,строительствопещеходных дорожек |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  | итого |  |  |  |  |  | 1700,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 5700,0 |  |

Приложение 3
к Программе"Формирование
современной городской среды на
территории Баевского сельского поселении

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия"
на 2018-2022 годы

# Ресурсное обеспечение
реализации Программы "Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского района  Республики Мордовия" на 2018-2022 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Ответственный исполнитель – Администрация Баевского сельского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  | 833,0 | 490,0 | 245,0 | 735,0 | 490,0 |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 833,0 | 490,0 | 245,0 | 735,0 | 490,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 17,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 |
|  |  | Объём финансового участия граждан |  |  |  |  | 17,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1700,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 |

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в программу

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства общественной территории понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение общественной территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованными лицами являются  жители сельского поселения  и организации ,расположенные на территории сельского поселения, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории   , подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении  общественных

территорий  Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории обеспечивается  администрацией Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия в течение семи рабочих дней со дня утверждения Программы.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Администрация Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии  протоколами общих собраний .

3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации  поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (далее – общественная комиссия), созданной комиссией  с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.

3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия поселения, должны быть утверждены не позднее 31 декабря 2017  года.

БРАЗЕЦ

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2022 годы

Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству общественных территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

- Общие положения

  - Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    общественных территорий,  (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    общественных территорий,   Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ       по благоустройству общественной территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (общественной территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников

- Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания  граждан , оформленного соответствующим протоколом общего собрания граждан.

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей общественной территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение №6

к Программе «Формирование современной городской

среды на территории Баевского сельского

поселения Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия»  на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий  в рамках         реализации    Программы «Формирование современной городской среды на территории Баевского сельского поселения Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия» на 2018-2022 годы.

| № | Адрес | Год запланируемого благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория для проведения праздничных мероприятий,,с.Баево,ул.Советская в 20 м от пришкольного интерната | 2018 |
| 2 | Прилегающая территория скульптуры воина-земляка,с.Баево,ул.Советская,в 20м от здания ФАПа | 2018 |
| 3 | Стадион,с.Баево,ул.Советская,в 80 м от здания школы | 2019 |
| 4 | Детская площадка,с.Баево,ул.Советская,2/2 | 2020 |
| 5 | Парковая зона,с.Баево, | 2021 |
| 6. | Парк,с.Баево,ул.Школьная,в 20 м от здания школы | 2022 |